TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

MINHA IGREJA - PLATAFORMA MULTI-TENANT PARA GESTÃO DE IGREJAS

Gestor do Projeto

Wallace Almeida dos Santos

wallace.santos@igrejaconnect.com.br

(92) 98855-1819

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/04/2026 | 1.0 | Criação do Termo de Abertura do Projeto | Wallace Almeida dos Santos |
| 05/04/2026 | 1.1 | Confirmação de 2 planos e exclusão de app mobile | Wallace Almeida dos Santos |
| 12/06/2026 | 1.2 | Atualização de status: funcionalidades implementadas, backlog revisado, cronograma e infraestrutura ajustados | Wallace Almeida dos Santos |

1. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROJETO

Contexto:

O projeto MINHA IGREJA surge da necessidade de digitalizar e modernizar a gestão de igrejas cristãs no Brasil. Muitas igrejas de pequeno e médio porte não possuem recursos para desenvolver sistemas próprios de gestão, resultando em processos manuais, desorganizados e ineficientes.

Oportunidades Identificadas:

• Mercado de igrejas cristãs no Brasil representa mais de 100 milhões de fiéis

• Falta de soluções acessíveis e específicas para o nicho religioso

• Crescente digitalização de serviços religiosos pós-pandemia

• Necessidade de gestão profissional de membros, eventos, finanças e comunicação

Solução:

Desenvolvimento de uma plataforma SaaS (Software as a Service) multi-tenant que permite que igrejas de diferentes portes tenham seu próprio sistema de gestão completo, incluindo:

• Dashboard administrativo para pastores e líderes

• Site público personalizado para cada igreja

• Gestão de membros, eventos, cultos e ministérios

• Pedidos de oração online

• Integração com Google Maps

• Sistema de planos (Essencial)

• Transmissões ao vivo com player do YouTube e chat em tempo real (implementado)

• Sistema de depoimentos dos membros (implementado)

• PWA para instalação do dashboard no celular (implementado)

Justificativa:

O projeto visa democratizar o acesso à tecnologia para igrejas, oferecendo uma solução completa e acessível que permite aos líderes focarem em seu ministério principal enquanto o sistema cuida da gestão administrativa e digital.

2. ESCOPO – ROADMAP DO PRODUTO

Módulo Super Admin (Plataforma)

[x] Dashboard da Plataforma

[x] Gestão de Igrejas (CRUD)

[x] Gestão de Usuários

[x] Financeiro da Plataforma

[x] Gestão de Inadimplência

[x] Logs de Auditoria

[x] Gestão de Planos (Essencial)

[x] Comunicados em Massa

[x] Tickets de Suporte

[x] Relatórios de Atividade

[x] Dashboard de Segurança

[x] Configurações do Sistema

Módulo Pastor/Admin (Igreja)

[x] Dashboard da Igreja

[x] Configurações da Igreja (Descrição Curta + Quem Somos)

[x] Pedidos de Oração (CRUD + Limites por Plano)

[x] Membros (CRUD)

[x] Eventos (CRUD)

[x] Cultos Fixos (CRUD)

[x] Ministérios (CRUD + ícones)

[x] Upload de Logo (Plano Essencial)

[x] Integração Google Maps

[x] Modo Claro/Escuro

[x] Gestão de Lives

[x] Gestão de Depoimentos

[x] Galeria de Fotos

Site Público (Igreja)

[x] Página Institucional Personalizada

[x] Seção Sobre (Quem Somos)

[x] Ministérios com Ícones

[x] Grade de Cultos

[x] Lista de Eventos

[x] Pedidos de Oração Online

[x] Google Maps Embed

[x] Contato Inteligente

[x] Modo Claro/Escuro

[x] Hover Effects nos Cards

[x] Seção de Depoimentos

[x] Página de Transmissão ao Vivo

[x] Página de Cadastro de Membro

Sistema de Planos

[x] Plano Essencial: 200 membros, pedidos ilimitados, 3 admins, com upload de logo

[x] Solicitação de Upgrade via Dashboard

[x] Validação de Limites por Plano (Frontend + Backend)

Backlog – Próximas Implementações

[ ] Sistema de Pagamento (Mercado Pago/Stripe)

[~] Autenticação JWT com Refresh Tokens (JWT implementado; refresh pendente)

[~] Email Marketing (SendGrid/AWS SES) (Nodemailer/EmailJS configurados; campanhas pendentes)

[x] Importação/Exportação de Membros (CSV)

[ ] Calendário de Eventos com Inscrição

[ ] Financeiro da Igreja (Dízimos e Ofertas)

[ ] Relatórios Avançados e Exportação

[ ] Upload de Vídeos de Cultos

[x] Transmissão Ao Vivo

[x] Domínio Personalizado

[ ] Notificações Push no PWA

3. NÃO ESCOPO

Os seguintes itens, mesmo relacionados ao objetivo do projeto, NÃO fazem parte do escopo do MVP:

[x] Aplicativo Mobile Nativo: A plataforma será 100% web e responsiva, acessível via browser de qualquer dispositivo. Não haverá desenvolvimento de apps nativos para iOS ou Android.

[x] Sistema de Contribuição Online Integrado: Será implementado em fase futura.

[x] Módulo de Kids (Escola Bíblica): Previsto para versões futuras.

[x] Integração com Redes Sociais Automática: Postagens manuais.

[x] Múltiplas Unidades/Igrejas por Conta: Disponível apenas para plano Enterprise (futuro).

[x] Personalização Avançada de Tema: Apenas cores primária e secundária.

[x] API Pública para Terceiros: API interna apenas para consumo do frontend.

Atenção: O item Transmissão Ao Vivo de Cultos saiu do não-escopo e foi implementado no MVP.

4. EQUIPE ENVOLVIDA

| Área | Representante | Telefone | E-mail | Papel no Projeto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestão | Wallace Almeida dos Santos | (92) 98855-1819 | wallace.santos@igrejaconnect.com.br | Gestor do Projeto / Product Owner |
| Desenvolvimento Backend |  |  |  | Tech Lead Backend |
| Desenvolvimento Frontend |  |  |  | Tech Lead Frontend |
| Banco de Dados |  |  |  | DBA / Arquiteto de Dados |
| UX/UI Design |  |  |  | Designer de Interface |
| QA/Testing |  |  |  | Analista de Qualidade |
| Infraestrutura |  |  |  | DevOps Engineer |
| Suporte |  |  |  | Customer Success |

5. PREMISSAS E RESTRIÇÕES

Premissas

• A equipe terá acesso a ambientes de desenvolvimento, homologação e produção.

• Os stakeholders estarão disponíveis para validações e feedbacks durante as sprints.

• A infraestrutura de cloud estará disponível e estável.

• As APIs de terceiros (Google Maps, YouTube Data API, Google OAuth) permanecerão operacionais.

• O cliente (igrejas) possuirá acesso mínimo à internet para utilizar a plataforma.

• A plataforma será acessada via browser, não sendo necessário desenvolvimento de app mobile.

Restrições

• Orçamento: Limitado para contratação de ferramentas premium.

• Tempo: Prazo máximo de 6 meses para MVP em produção.

• Tecnologia:

- Frontend: React + TypeScript + Vite + TailwindCSS

- Backend: Node.js + Express + MySQL

- Hospedagem: Railway (backend + banco) + Vercel (frontend)

- Equipe: Time enxuto de 8 pessoas

- Conformidade: Necessário seguir LGPD para tratamento de dados dos fiéis

- Segurança: Dados sensíveis devem ser protegidos com autenticação JWT

- Planos: Apenas 2 planos disponíveis no MVP (Essencial)

Recursos Desejáveis

• Ambiente de CI/CD automatizado

• Monitoramento contínuo (Sentry, New Relic)

• Backup automático diário do banco de dados

• Documentação técnica atualizada

6. RISCOS

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Atraso na entrega de funcionalidades críticas | Média | Alto | Sprints bem definidas, daily meetings, buffer de tempo | Monitorado |
| R02 | Mudança de escopo durante o desenvolvimento | Alta | Médio | Backlog gerenciado, change control board | Monitorado |
| R03 | Instabilidade de APIs de terceiros (Google Maps / YouTube) | Baixa | Médio | Fallback para endereço textual, múltiplos providers | Monitorado |
| R04 | Vazamento de dados sensíveis dos fiéis | Baixa | Alto | Criptografia, auditoria, acesso restrito, LGPD compliance | Requer atenção |
| R05 | Baixa adoção da plataforma pelas igrejas | Média | Alto | Campanha de marketing, período de trial, suporte dedicado | Monitorado |
| R06 | Dificuldade de integração com sistemas legados | Média | Baixo | API bem documentada, suporte técnico especializado | Baixo risco |
| R07 | Problemas de performance com crescimento de usuários | Média | Médio | Arquitetura escalável, cache, CDN, monitoramento | Monitorado |
| R08 | Falta de pagamento das igrejas (inadimplência) | Alta | Alto | Sistema de cobrança automática, bloqueio após inadimplência | Monitorado |

Atenção: R04 requer revisão de segurança antes do lançamento (credenciais hardcoded, validação de JWT, CORS).

7. PRAZO ESTIMADO

| Fase | Duração | Data Início | Data Fim | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | 2 semanas | 01/03/2026 | 15/03/2026 | Concluído |
| Desenvolvimento MVP | 12 semanas | 16/03/2026 | 07/06/2026 | Concluído |
| Testes e QA | 4 semanas | 08/06/2026 | 05/07/2026 | Em andamento |
| Piloto (Beta) | 4 semanas | 06/07/2026 | 02/08/2026 | Planejado |
| Lançamento Oficial | 2 semanas | 03/08/2026 | 16/08/2026 | Planejado |

Prazo Total Estimado: 6 meses (24 semanas)

Data de Entrega Esperada: 16/08/2026

Status atual (12/06/2026): Fase de Testes e QA.

8. CUSTO ESTIMADO

Custos de Desenvolvimento

| Item | Valor Mensal | Duração | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipe (8 pessoas) | R$ __ | 6 meses | R$ __ |
| Infraestrutura (Cloud) | R$ __ | 6 meses | R$ __ |
| Ferramentas e Licenças | R$ __ | 6 meses | R$ __ |
| APIs de Terceiros | R$ __ | 6 meses | R$ __ |
| Subtotal Desenvolvimento |  |  | R$ __ |

Custos Operacionais (Pós-Lançamento)

| Item | Valor Mensal |
| --- | --- |
| Manutenção da Equipe | R$ __ |
| Infraestrutura de Produção | R$ __ |
| Suporte e Atendimento | R$ __ |
| Marketing e Vendas | R$ __ |
| Subtotal Operacional | R$ __ /mês |

Investimento Total

Desenvolvimento: R$ __

Operacional (12 meses): R$ __

TOTAL GERAL: R$ __

Sugestão de estimativa didática: Desenvolvimento ~R$ 2.700,00 + Infraestrutura ~R$ 85,00 = Total aproximado ~R$ 2.795,00.

9. INDICADORES DE SUCESSO

Indicadores de Input

• Horas de Desenvolvimento: ≤ 960 horas/mês

• Budget Utilizado: ≤ R$ __/mês

• Recursos Alocados: 100% da equipe disponível

Indicadores de Processo

• Velocity da Sprint: ≥ 40 story points/sprint

• Bug Rate: ≤ 5 bugs críticos por release

• Code Coverage: ≥ 80% de testes automatizados (ATENÇÃO: atualmente 0%)

• Lead Time: ≤ 5 dias para features pequenas

Indicadores de Resultado

• Igrejas Ativas: ≥ 100 igrejas nos primeiros 6 meses

• Usuários Ativos: ≥ 5.000 usuários mensais

• Taxa de Conversão: ≥ 30% de Free para Essencial

• NPS (Net Promoter Score): ≥ 70

• Churn Rate: ≤ 5% ao mês

Indicadores de Impacto

• Receita Recorrente (MRR): R$ __ em 12 meses

• Satisfação do Cliente: ≥ 4.5/5 estrelas

• Tempo de Atividade (Uptime): ≥ 99.9%

• Redução de Tempo de Gestão: ≥ 40% para igrejas clientes

10. ESTRUTURA DE PLANOS (APORTECH)

Plano Essencial

Público-Alvo: Igrejas em crescimento que necessitam de mais recursos

| Recurso | Limite |
| --- | --- |
| Membros | Até 200 |
| Pedidos de Oração | Ilimitados |
| Administradores | Até 3 |
| Upload de Logo | ✅ Disponível |
| Site Público | ✅ Completo |
| Google Maps | ✅ Disponível |
| Modo Claro/Escuro | ✅ Disponível |
| Suporte Prioritário | ✅ Disponível |
| Valor | R$ 49,90/mês |

11. APROVAÇÃO DO PROJETO

| Papel | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestor do Projeto | Wallace Almeida dos Santos |  | 05/04/2026 |
| Patrocinador Técnico | Wallace Almeida dos Santos |  |  |
| Patrocinador Demandante | [preencher] |  |  |

Documento criado em 05 de abril de 2026

Versão 1.2 – Minha Igreja

Atualização: Revisão de status do projeto em 12/06/2026