TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

MINHA IGREJA - PLATAFORMA MULTI-TENANT PARA GESTÃO DE IGREJAS

Gestor do Projeto
Wallace Almeida dos Santos
wallace.santos@igrejaconnect.com.br
(92) 98855-1819

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/04/2026 | 1.0 | Criação do Termo de Abertura do Projeto | Wallace Almeida dos Santos |
| 05/04/2026 | 1.1 | Atualização: Confirmação de 2 planos e exclusão de app mobile | Wallace Almeida dos Santos |

1. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROJETO

Contexto:
O projeto IGREJA CONNECT surge da necessidade de digitalizar e modernizar a gestão de igrejas cristãs no Brasil. Muitas igrejas de pequeno e médio porte não possuem recursos para desenvolver sistemas próprios de gestão, resultando em processos manuais, desorganizados e ineficientes.

Oportunidades Identificadas:

- Mercado de igrejas cristãs no Brasil representa mais de 100 milhões de fiéis

- Falta de soluções acessíveis e específicas para o nicho religioso

- Crescente digitalização de serviços religiosos pós-pandemia

- Necessidade de gestão profissional de membros, eventos, finanças e comunicação

Solução:
Desenvolvimento de uma plataforma SaaS (Software as a Service) multi-tenant que permite que igrejas de diferentes portes tenham seu próprio sistema de gestão completo, incluindo:

- Dashboard administrativo para pastores e líderes

- Site público personalizado para cada igreja

- Gestão de membros, eventos, cultos e ministérios

- Pedidos de oração online

- Integração com Google Maps

- Sistema de planos (Free e Essencial)

Justificativa:
O projeto visa democratizar o acesso à tecnologia para igrejas, oferecendo uma solução completa e acessível que permite aos líderes focarem em seu ministério principal enquanto o sistema cuida da gestão administrativa e digital.

2. ESCOPO – ROADMAP DO PRODUTO

Módulo Super Admin (Plataforma)

- [x] Dashboard da Plataforma

- [x] Gestão de Igrejas (CRUD)

- [x] Gestão de Usuários

- [x] Financeiro da Plataforma

- [x] Gestão de Inadimplência

- [x] Logs de Auditoria

- [x] Gestão de Planos (Free, Essencial)

- [x] Comunicados em Massa

- [x] Tickets de Suporte

- [x] Relatórios de Atividade

- [x] Dashboard de Segurança

- [x] Configurações do Sistema

Módulo Pastor/Admin (Igreja)

- [x] Dashboard da Igreja

- [x] Configurações da Igreja (Descrição Curta + Quem Somos)

- [x] Pedidos de Oração (CRUD + Limites por Plano)

- [x] Membros (CRUD)

- [x] Eventos (CRUD)

- [x] Cultos Fixos (CRUD)

- [x] Ministérios (CRUD + 22 ícones)

- [x] Upload de Logo (Plano Essencial)

- [x] Integração Google Maps

- [x] Modo Claro/Escuro

Site Público (Igreja)

- [x] Página Institucional Personalizada

- [x] Seção Sobre (Quem Somos)

- [x] Ministérios com Ícones

- [x] Grade de Cultos

- [x] Lista de Eventos

- [x] Pedidos de Oração Online

- [x] Google Maps Embed

- [x] Contato Inteligente

- [x] Modo Claro/Escuro

- [x] Hover Effects nos Cards

Sistema de Planos

- [x] Plano Free: 50 membros, 20 pedidos/mês, 1 admin, sem upload de logo

- [x] Plano Essencial: 200 membros, pedidos ilimitados, 3 admins, com upload de logo

- [x] Solicitação de Upgrade via Dashboard

- [x] Validação de Limites por Plano (Frontend + Backend)

Backlog (Próximas Implementações)

- [ ] Sistema de Pagamento (Mercado Pago/Stripe)

- [ ] Autenticação JWT com Refresh Tokens

- [ ] Email Marketing (SendGrid/AWS SES)

- [ ] Importação/Exportação de Membros (CSV)

- [ ] Calendário de Eventos com Inscrição

- [ ] Financeiro da Igreja (Dízimos e Ofertas)

- [ ] Relatórios Avançados e Exportação

- [ ] Upload de Vídeos de Cultos

- [ ] Transmissão Ao Vivo

- [ ] Domínio Personalizado

3. NÃO ESCOPO

Os seguintes itens, mesmo relacionados ao objetivo do projeto, NÃO farão parte do escopo:

- [x] Aplicativo Mobile Nativo: A plataforma será 100% web e responsiva, acessível via browser de qualquer dispositivo (desktop, tablet, mobile). Não haverá desenvolvimento de aplicativos nativos para iOS ou Android.

- [x] Sistema de Contribuição Online Integrado: Será implementado em fase futura

- [x] Transmissão Ao Vivo de Cultos: Funcionalidade planejada para roadmap futuro

- [x] Módulo de Kids (Escola Bíblica): Previsto para versões futuras

- [x] Integração com Redes Sociais Automática: Postagens manuais

- [x] Múltiplas Unidades/Igrejas por Conta: Disponível apenas para plano Enterprise (futuro)

- [x] Personalização Avançada de Tema: Apenas cores primária e secundária

- [x] API Pública para Terceiros: API interna apenas para consumo do frontend

4. EQUIPE ENVOLVIDA

| Área | Representante | Telefone | E-mail | Papel no Projeto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestão | Wallace Almeida dos Santos | (92) 98855-1819 | wallace.santos@igrejaconnect.com.br | Gestor do Projeto / Product Owner |
| Desenvolvimento Backend |  |  |  | Tech Lead Backend |
| Desenvolvimento Frontend |  |  |  | Tech Lead Frontend |
| Banco de Dados |  |  |  | DBA / Arquiteto de Dados |
| UX/UI Design |  |  |  | Designer de Interface |
| QA/Testing |  |  |  | Analista de Qualidade |
| Infraestrutura |  |  |  | DevOps Engineer |
| Suporte |  |  |  | Customer Success |

5. PREMISSAS E RESTRIÇÕES

Premissas

- A equipe terá acesso a ambiente de desenvolvimento, homologação e produção

- Os stakeholders estarão disponíveis para validações e feedbacks durante as sprints

- A infraestrutura de cloud (AWS/Azure) estará disponível e estável

- As APIs de terceiros (Google Maps, SendGrid, Mercado Pago) permanecerão operacionais

- O cliente (igrejas) possuirá acesso mínimo à internet para utilizar a plataforma

- A plataforma será acessada via browser, não sendo necessário desenvolvimento de app mobile

Restrições

- Orçamento: Limitado para contratação de ferramentas premium

- Tempo: Prazo máximo de 6 meses para MVP em produção

- Tecnologia:

  - Frontend: React + TypeScript + Vite + TailwindCSS

  - Backend: Node.js + Express + MySQL

  - Hospedagem: Hostinger ou similar

- Equipe: Time enxuto de 8 pessoas

- Conformidade: Necessário seguir LGPD para tratamento de dados dos fiéis

- Segurança: Dados sensíveis (pedidos de oração) devem ser criptografados

- Planos: Apenas 2 planos disponíveis (Free e Essencial)

Recursos Desejáveis

- Ambiente de CI/CD automatizado

- Monitoramento contínuo (Sentry, New Relic)

- Backup automático diário do banco de dados

- Documentação técnica atualizada

6. RISCOS

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Atraso na entrega de funcionalidades críticas | Média | Alto | Sprints bem definidas, daily meetings, buffer de tempo |
| R02 | Mudança de escopo durante o desenvolvimento | Alta | Médio | Backlog gerenciado, change control board |
| R03 | Instabilidade de APIs de terceiros (Google Maps) | Baixa | Médio | Fallback para endereço textual, múltiplos providers |
| R04 | Vazamento de dados sensíveis dos fiéis | Baixa | Alto | Criptografia, auditoria, acesso restrito, LGPD compliance |
| R05 | Baixa adoção da plataforma pelas igrejas | Média | Alto | Campanha de marketing, período de trial, suporte dedicado |
| R06 | Dificuldade de integração com sistemas legados | Média | Baixo | API bem documentada, suporte técnico especializado |
| R07 | Problemas de performance com crescimento de usuários | Média | Médio | Arquitetura escalável, cache, CDN, monitoramento |
| R08 | Falta de pagamento das igrejas (inadimplência) | Alta | Alto | Sistema de cobrança automática, bloqueio após inadimplência |

7. PRAZO ESTIMADO

| Fase | Duração | Data Início | Data Fim |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | 2 semanas | 01/03/2026 | 15/03/2026 |
| Desenvolvimento MVP | 12 semanas | 16/03/2026 | 07/06/2026 |
| Testes e QA | 4 semanas | 08/06/2026 | 05/07/2026 |
| Piloto (Beta) | 4 semanas | 06/07/2026 | 02/08/2026 |
| Lançamento Oficial | 2 semanas | 03/08/2026 | 16/08/2026 |

Prazo Total Estimado: 6 meses (24 semanas)
Data de Entrega Esperada: 16/08/2026

8. CUSTO ESTIMADO

Custos de Desenvolvimento

| Item | Valor Mensal | Duração | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipe (8 pessoas) | R$ | 6 meses | R$ |
| Infraestrutura (Cloud) | R$ | 6 meses | R$ |
| Ferramentas e Licenças | R$ | 6 meses | R$ |
| APIs de Terceiros | R$ | 6 meses | R$ |
| Subtotal Desenvolvimento |  |  | R$ |

Custos Operacionais (Pós-Lançamento)

| Item | Valor Mensal |
| --- | --- |
| Manutenção da Equipe | R$ |
| Infraestrutura de Produção | R$ |
| Suporte e Atendimento | R$ |
| Marketing e Vendas | R$ |
| Subtotal Operacional | R$ /mês |

Investimento Total

- Desenvolvimento: R$

- Operacional (12 meses): R$

- TOTAL GERAL: R$

9. INDICADORES DE SUCESSO

Indicadores de Input

- Horas de Desenvolvimento: ≤ 960 horas/mês

- Budget Utilizado: ≤ R$ /mês

- Recursos Alocados: 100% da equipe disponível

Indicadores de Processo

- Velocity da Sprint: ≥ 40 story points/sprint

- Bug Rate: ≤ 5 bugs críticos por release

- Code Coverage: ≥ 80% de testes automatizados

- Lead Time: ≤ 5 dias para features pequenas

Indicadores de Resultado

- Igrejas Ativas: ≥ 100 igrejas nos primeiros 6 meses

- Usuários Ativos: ≥ 5.000 usuários mensais

- Taxa de Conversão: ≥ 30% de Free para Essencial

- NPS (Net Promoter Score): ≥ 70

- Churn Rate: ≤ 5% ao mês

Indicadores de Impacto

- Receita Recorrente (MRR): R$  em 12 meses

- Satisfação do Cliente: ≥ 4.5/5 estrelas

- Tempo de Atividade (Uptime): ≥ 99.9%

- Redução de Tempo de Gestão: ≥ 40% para igrejas clientes

10. APORTECH - ESTRUTURA DE PLANOS

Plano Free

Público-Alvo: Igrejas pequenas e ministérios iniciantes

| Recurso | Limite |
| --- | --- |
| Membros | Até 50 |
| Pedidos de Oração | Até 20/mês |
| Administradores | 1 |
| Upload de Logo | ❌ Não disponível |
| Site Público | ✅ Básico |
| Google Maps | ✅ Disponível |
| Modo Claro/Escuro | ✅ Disponível |
| Valor | Grátis |

Plano Essencial

Público-Alvo: Igrejas em crescimento que necessitam de mais recursos

| Recurso | Limite |
| --- | --- |
| Membros | Até 200 |
| Pedidos de Oração | Ilimitados |
| Administradores | Até 3 |
| Upload de Logo | ✅ Disponível |
| Site Público | ✅ Completo |
| Google Maps | ✅ Disponível |
| Modo Claro/Escuro | ✅ Disponível |
| Suporte Prioritário | ✅ Disponível |
| Valor | R$ 49,90/mês |

Comparativo de Planos

| Recurso | Free | Essencial |
| --- | --- | --- |
| Membros | 50 | 200 |
| Pedidos de Oração | 20/mês | Ilimitados |
| Administradores | 1 | 3 |
| Upload de Logo | ❌ | ✅ |
| Site Público | Básico | Completo |
| Suporte | Comunidade | Prioritário |
| Valor | Grátis | R$ 49,90/mês |

11. APROVAÇÃO DO PROJETO

| Patrocinador Técnico | Patrocinador Demandante |
| --- | --- |
| Wallace Almeida dos Santos | [Nome do Patrocinador Demandante] |
| Gestor do Projeto | Diretor Executivo |
| Tecnologia da Informação | Igreja Connect |
| Data: //______ | Data: //______ |

Assinatura do Gestor do Projeto:

Wallace Almeida dos Santos
Gestor do Projeto - Igreja Connect
Data: 05/04/2026

Documento criado em 05 de abril de 2026
Versão 1.1 - Igreja Connect
Atualização: Confirmação de 2 planos (Free e Essencial) e exclusão de aplicativo mobile